АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                                    № 121			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации по муниципальным программам за 9 месяцев 2022 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 95 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»( в редакции постановлений от 20.11.2019 №88,от 26.12.2019 №94,от 11.12.2020 №126,от 29.12.2020 №137,от 11.06.2021 №59,от 15.11.2021 №17,от 28.12.2021 №45,от 09.03.2022 №36) по результатам за 9 месяцев 2022  года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 97 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 128 от 27.12.2018,от 02.09.2019 №67,от 21.10.2019 №78,от 26.12.2019 №93,от 20.03.2020 №53,от 02.07.2020 №84,от 04.08.2020 №101,от 24.09.2020 №112,от 11.12.2020 №128,от 29.12.2020 №139,от 03.03.2021 №27,от 11.06.2021 №60,от 09.08.2021 №85,от 15.11.2021 №18,от 28.12.2021 №41,от 09.03.2022 №34) по результатам за 2 полугодие 2022 года, согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 98 «Об утверждении  муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановления №43 от 23.04.2019,от 26.12.2019 №98,от 29.12.2020 №142,от 29.06.2021 №65,от 14.10.2021 №12, от 10.01.2022 №12) по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Развитие культуры» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы  Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановления № 129 от 27.12.2018,от 02.09.2019 №66,от 20.11.2019 №86,от 26.12.2019 №92,от 02.07.2020 №83,от 24.09.2020 №110;от 29.12.2020 №143,от 03.03.2021 №25,от 09.08.2021 №87,от 28.12.2021№42 ; от 23.08.2022 №102) по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»(в редакции постановлений от 26.12.2019 №95,от 29.12.2019 №145,от 11.06.2021 №63,от 28.12.2021 №47)  по результатам за  9 месяцев 2022 года, согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановления № 131 от 27.12.2018, № 36 от 13.03.2019,от 20.11.2019 №89,от 26.12.2019 №96,от 20.03.2020 №52,от 02.07.2020 №85,от 29.12.2020 №140,от 03.03.2021 №26,от 11.06.2021 №62,от 15.11.2021 №19,от 28.12.2021 №46,от 09.03.2022 №33;от 06.05.2022 №61;от 23.08.2022 №99) по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 102 (в редакции постановлений № 130 от 27.12.2018,от 05.07.2019 №60,от 20.11.2019 №87,от 26.12.2019 №97,от 14.08.2020 №99,от 24.09.2020 №111,от 11.12.2020 №127,от 29.12.2020 №141,от 29.06.2021 «№64, от 09.08.2021 №86,от 20.08.2021 №92,от 08.10.2021 №7,от 28.12.2021 №43) по результатам за  9 месяцев 2022 года, согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановления № 127 от 27.12.2018,от 20.11.2019 №85,от 26.12.2019 №91,от 29.12.2020 №138,от 11.06.2021 №58,от 28.12.2021 №40) по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»»(в редакции постановлений от 26.12.2019 №99,от 20.03.2020 №54,от 14.08.2020 №100,от 29.12.2020 №144,от 23.03.2021 №31;от 28.12.2021 №54) по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 101 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»(в редакции постановлений от 22.04.2020 №67,от 11.06.2021 №61,от 09.03.2022 №35;от 23.08.2022 №100) по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          Б.А.Макаренко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  №    121

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»на 2022 год

отчетный период –  9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснопартизанского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Краснопартизанское сельское поселение» | Вед.специалист по бух.учету Келлерова В.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 512,2 | 512,2 | 392,3 | 119,9 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 512,2 | 512,2 | 392,3 | 119,9 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на  1 октября 2022 года

(9 месяцев  2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 95 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 512,2 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 года фактически освоено 392,3 тыс.рублей или  76,6 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2021 года  составили 287,8 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №4 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год (в редакции от 09.03.2022 №38).

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 512,2 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 392,3 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2022 год

отчетный период –  9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг | Инспектор Макаренко Т.С. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2021 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Благоустройство |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 62,8 | 37,2 |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,1 | 8,1 | 3,7 | 4,4 |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Межевание земельных участков |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | межевание земельных участков | Вед.специалист Порохня ЛВ | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 119,5 | 119,5 | 77,9 | 41,6 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 1 октября  2022 года

( 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 97 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 119,5 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 года фактически освоено 77,9 тыс.рублей или  77,9 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября  составили 288,4  тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №6(в редакции от 09.03.2022 №40) утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 119,5 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 77,9 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» отчетный период – 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | приведение нормативных правовых актов Краснопартизанского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.1.2. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятия по просвещению , обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Краснопартизанского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | выявление в нормативных правовых актах Ремонтненского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на не | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.6. | Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупци | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст.Инспектор Золотарева Е.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.1.2. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ст.Инспектор Золотарева Е.А. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Ст.Инспектор Золотарева Е.А. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Ст.Инспектор Золотарева Е.А | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ремонтненском районе,в Краснопартизанском с.п. и количества зарегистрирован-ных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в | Ст.Инспектор Золотарева Е.А. | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.1.2. | Участие в конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Инспектор Золотарева Е.А. | активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | По общей профилактике наркомании,формированию антинаркотического мировоззрения | Инспектор Золотарева Е.А. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Инспектор Золотарева Е.А. | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Инспектор Золотарева Е.А. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Инспектор Золотарева Е.А. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Инспектор Золотарева Е.А. | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 01 октября 2022 года

( 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 98 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3,0 тыс.рублей. За  9 месяцев 2022 год фактически освоено 0,0 тыс.рублей или  0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября  2021года составили 0,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №9 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей .На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 9 месяцев  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК Чернета К.В. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1131,9 | 1131,9 | 806,2 | 325,7 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1131,9 | 1131,9 | 806,2 | 325,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» на 1 октября 2022 год

(9 месяцев  2022 год)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 100 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1131,9 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 года фактически освоено 806,2 тыс.рублей или  71,2 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2021года составили 4291,5 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №11 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год средства  предусмотрены в сумме 1131,9 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 806,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа  исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения Развитие культуры» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период – 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022г | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Краснопартизанского сельского поселения |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | Ст.Инспектор Золотарева Е.А. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 1 октября 2022 года

(9 месяцев  2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 96 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 года  освоено 0,0 тыс.рублей или  0,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 0,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Краснопартизанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №5 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Краснопартизанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на проведение массовых спортивных мероприятий на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год по итогам  9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 9 месяцев  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Краснопартизанского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | формирование и исполнение бюджета Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов администрации Краснопартизанского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Краснопартизанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5823,9 | 5823,9 | 3999,8 | 1824,1 |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Доля расходов муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | сохранение объема муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения бюджета Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Краснопартизанского сельского поселения |  | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5823,9 | 5823,9 | 3999,8 | 1824,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

\

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 1 июля 2022 года     (9 месяцев  2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 103 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5 823,9 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 год фактически освоено 3 999,8 тыс.рублей или 68,7 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября  составили 4 765,1 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 23.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №8 (в редакции от 09.03.2022 №39;от06.05.2022 №62;от 23.08.2022 №103) утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным долгосрочное финансовое планирование   не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5823,9 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 3 999,8  тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании

1 контрольного события.

Приложение 7

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 9 месяцев  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | оптимизация расходов местного бюджета на содержание администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
| 1.1.3. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Краснопартизанского сельского поселения | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснопартизанском сельском поселении | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе органов местного самоуправления в Краснопартизанском сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Краснопартизанском сельском поселении |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Ст.Инспектор Золотарева Е.А.. | сохранение межэтнической стабильности в Краснопартизанском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Краснопартизанского сельского поселения | Ст.Инспектор Золотарева Е.А.. | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Проведение мероприятий по информационному , научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Ст.Инспектор Золотарева Е.А.. | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Краснопартизанском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Реализации муниципальной информационной политики» |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Краснопартизанского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Краснопартизанского сельского поселения | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 7,8 | 12,2 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 8,8 | 16,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 1 октября 2022 года

( 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 102 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 25,0 тыс.рублей. За 9 месяцев  2022 год фактически освоено 8,8 тыс.рублей или 35,2 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 41,4 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Краснопартизанском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Реализации муниципальной  информационной политики».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №10 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 20,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 7,8 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленное на Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении,  профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Краснопартизанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Краснопартизанском сельском поселении , не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Реализация муниципальной информационной политики» программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5,0  тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0  тыс.рублей.

.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Обеспечение реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год по итогам  9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период – 9 месяцев  2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 1 октября 2022 года ( 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 (далее – муниципальная программа).Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 7,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 год фактически освоено 0,0 тыс.рублей или 0,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября  составили 0,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением  Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.01.2022 №7 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 7,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на  территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  №121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период – 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, а также информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9 | Иные, определенные органом муниципального самоуправления вопросы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 1 октября 2022 года

( 9 месяцев  2021 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 104 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей. За  9 месяцев 2022 год фактически освоено 0,0 тыс.рублей или  0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы  , либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение10

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2022  №121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы», отчетный период – 9 месяцев 2022 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1536,2 | 1536,2 | 0,0 | 1536,2 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Обеспечение проектной документации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Изготовление технической документации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог | Ст.Инспектор Макаренко Т.С | Ремонт и содержание дорого | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1536,2 | 1536,2 | 1536,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка схем организации дорожного движения | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,1 | 25,1 | 0,0 | 25,1 |
| 2.1.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Ст.Инспектор Макаренко Т.С. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2022 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1563,1 | 1536,2 | 1536,2 | 25,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 1 октября 2022 года

( 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 101 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета не предусмотрены . За  9 месяцев 2022 год фактически освоено  1536,2 тыс.рублей или  98,3 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

-подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 23.08.2022 №104(в редакции от 23.08.2022 104) утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1536,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по осуществлению расходов иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог  не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 25,1 тыс.рублей, освоены за 9 месяцев 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы  , либо несоблюдения сроков их исполнения.