Администрация

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.05.2013 г. | №47 | п.Краснопартизанский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Краснопартизанского сельского поселения

и составления проекта местного бюджета

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Решением Депутатов Ремонтненского района от 28.10.2011 №133 «О бюджетном процессе в Ремонтненском районе», Решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района от 26.12.2012 г. № 14  «О бюджете Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района на 2013 год и на плановый период 2014-2016 годов» в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения и составления проекта бюджета Краснопартизанского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения и составления проекта  местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов приступить к разработке прогноза социально-экономического развития поселения, проекта местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Шматько Г.А.

Глава  Краснопартизанского

сельского поселения                    	                                                        П.Я.Сидоренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 20.05.2013 г.  № 47

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения  и составления проекта  бюджета Ремонтненского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение: |  |  |
| 1.1. | Из Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2016 года, индексов-дефляторов на 2014 - 2016 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития области на 2014 год и на период до 2016 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2014 - 2016 годы | до 25.05.2013 | Специалист – Порохня Л.В. |
| 1.2. | Получить от Региональной службой по тарифам Ростовской области до органов исполнительной власти Ростовской области предварительную информации по ожидаемым темпам роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы | до 30.05.2013 | Специалист – Порохня Л.В. |
| 2. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 10.06.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Получение из Администрации Ремонтненского района: |  |  |
| 3.1. | Статистической информации за 2011-2013 годы для разработки прогноза социально-экономического развития района на 2014-2016 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по Краснопартизанскому сельскому поселению | до 27.05.2013 до 03.06.2013 | Специалист – Порохня Л.В. |
| 3.2. | Форм прогноза развития экономики и социальной сферы Ростовской области по видам экономической деятельности на 2014-2016 годы | до 27.05.2013 | Специалист – Порохня Л.В. |
| 4. | Разработка и сдача в министерство экономического развития прогноза социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2016 годы в соответствии с доведенными формами | до 21.06.2013 | Специалист – Порохня Л.В. |
| 5. | Подготовка и предоставление в Администрацию Ремонтненского района: |  |  |
| 5.1. | Формирование планового реестра расходных обязательств Ремонтненского района | до 01.06.2013 | Начальник сектора экономики и финансов – Шматько Г.А. |
| 6. | Рассмотрение на Собрании депутатов Краснопартизанского сельского поселения: |  |  |
| 9.2. | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы | до 01.07.2013 | Первый заместитель Главы администрации – Лапин Д.А. |
| 9.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований района, автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств местного бюджета, на 2014 – 2016 годы | до 25.07.2013 | Первый заместитель Главы администрации – Лапин Д.А. |
| 9.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований района, автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств местного бюджета, на 2014-2016 годы | до 25.07.2013 | Первый заместитель Главы администрации – Лапин Д.А. |
| 9.5. | Прогноза социально-экономического развития Ремонтненского района на 2014-2016 годы | до 25.07.2013 | Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. |
| 9.6. | Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований района на 2014-2016 годы | до 01.08.2013 | Управляющий делами администрации – руководитель аппарата – Ткаченко С.В. |
| 10. | Разработка и представление в финансовый отдел администрации Ремонтненского района: |  |  |
| 10.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета | до 25.05.2013 | главные распорядители средств местного бюджета сельские поселения |
| 10.2. | Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет Ремонтненского района по состоянию на последнюю отчетную дату по сельским поселениям по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет Ремонтненского района по сельским поселениям района на 2014 – 2016 годы | до 01.07.2013 | Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. |
| 10.3. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по району и по сельским поселениям района на 2014 – 2016 годы, по следующим доходным источникам: налогу на прибыль организаций в целом по району налогу на доходы физических лиц в целом по району налогам на совокупный доход налогам на имущество налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами платежам при пользовании природными ресурсами | до 01.07.2013 до 01.07.2013 до 01.07.2013 до 01.07.2013 до 01.07.2013 до 01.07.2013 | Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) Первый Заместитель Главы администрации – Лапин Д.А. Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Руководитель сектора по управлению имуществом и земельным отношениям – Фроленко Е.А. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) Первый Заместитель Главы администрации – Лапин Д.А. Главный специалист отдела СХ и ООС – Титаренко Г.В. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) Первый Заместитель Главы администрации – Лапин Д.А. Главный специалист отдела СХ и ООС – Титаренко Г.В. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) |
| 10.4 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по району и по сельским поселениям района на 2014-2016 годы по формам, утвержденным финансовым отделом администрации Ремонтненского района | до 01.07.2013 | Заместитель Главы администрации – Пустоветов А.П. Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Заведующий сектором по управлению имуществом и земельным отношениям – Фроленко Е.А. |
| 10.5. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по району на 2014 – 2016 годы по формам, утвержденным финансовым отделом администрации Ремонтненского района | до 01.07.2013 | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 10.6 | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по району на 2014-2016 годы | до 02.07.2013 | Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. |
| 10.7 | Информации о предельной штатной численности органов исполнительной власти Ремонтненского района на 2014-2016 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной с Главой Ремонтненского района | до 02.07.2013 | Управляющий делами администрации – руководитель аппарата – Ткаченко С.В. |
| 10.8 | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Ремонтненского района в 2014-2016 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного Главой Ремонтненского района | до 05.07.2013 | Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды – Титаренко Г.В. |
| 11. | Формирование и представление Главе Ремонтненского района параметров бюджета района на 2014-2016 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 -2015 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год | до 20.09.2013 | Заведующий финансовым отделом Администрации Ремонтненского района – Дубовая Н.Г. |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Ремонтненского района изменений по показателям расходов на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета Ремонтненского района на 2016 год | до 26.09.2013 | Заведующий финансовым отделом Администрации Ремонтненского района – Дубовая Н.Г. |
| 13. | Подготовка постановления Администрации Ремонтненского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ремонтненского района на 2014-2016 годы» | до 02.09.2013 | Заведующий финансовым отделом Администрации Ремонтненского района – Дубовая Н.Г. |
| 14. | Представление в финансовый отдел Администрации Ремонтненского района распределения расходов бюджета Ремонтненского района по классификации расходов бюджета по формам, установленным приказом финансов Ростовской области об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований | до 06.10.2013 | главные распорядители средств местного бюджета |
| 15. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Ремонтненского района: | до 09.09.2013 |  |
| 15.1 | Уточненной информации о предельной штатной численности органов исполнительной власти Ремонтненского района на 2014-2016 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной с Главой Ремонтненского района | до 03.09.2013 | Управляющий делами администрации – руководитель аппарата – Ткаченко С.В. |
| 15.2 | Уточненных экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по району и по сельским поселениям района на 2014 – 2016 годы, по следующим доходным источникам: налогу на прибыль организаций в целом по району налогу на доходы физических лиц в целом по району | до 09.09.2013 до 09.09.2013 | Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Руководитель МИФНС России №9 по РО – Московая А.П. (по согласованию) Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. Руководитель МИФНС России №9 по РО– Московая А.П. (по согласованию) |
| 16. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания Депутатов Ремонтненского района: | до 01.11.2013 |  |
| 16.1 | проекта Решения Собрания депутатов Ремонтненского района «О бюджете Ремонтненского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 01.11.2013 | Заведующий финансовым отделом Администрации Ремонтненского района – Дубовая Н.Г. |
| 16.2 | проекта постановления Администрации Ремонтненского района «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ремонтненского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» с пояснительной запиской | до 01.11.2013 | Заведующий сектором по управлению имуществом и земельным отношениям – Фроленко Е.А. |
| 16.3 | предварительных итогов социально-экономического развития Ремонтненского района за 7 месяцев 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Ремонтненского района за 2013 год | до 01.11.2013 | Заместитель Главы администрации – Богданова О.Н. |
| 17. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Ремонтненского района и представление в финансовый отдел Администрации Ремонтненского района | до 20.01.2014 | главные распорядители средств местного бюджета |
| 18. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Ремонтненского района | до 30.01.2014 | Заведующий финансовым отделом Администрации Ремонтненского района – Дубовая Н.Г. |

Управляющий делами-

(руководитель аппарата)

Администрации района                                                                          С.В. Ткаченко