Администрация

Краснопартизанского сельского поселения

Ремонтненского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2014          п.Краснопартизанский                                       № 51

О подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. по Краснопартизанскому сельскому поселению (приложение № 1)

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приему учреждений к работе в зимних условиях 2014-2015 гг., (приложение № 2), возложить на комиссию функции координации и контроля работ.

3. Утвердить программу  по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 гг.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснопартизанского

сельского поселения                                          П.Я.Сидоренко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Краснопартизанского сельского поселения от16. 05.2014 № 51

План мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осеннее - зимний период 2014-2015 годы по Краснопартизанскому  сельскому поселению

|  | № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятий, работ | Ответственный исполнитель | Стоимость работ тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | МКУК Краснопартизанский СДК | 1.Побелка помещения котельной 2.Покраска полов, дверей 3.Покраска труб в котельной 4.Замена шифера (частично) | Специалист ЖКХ Келлеров С.Ф. Истопники: Келеров Ю.И. Свечкарев С.А. | 0,2 0,5 0,2 1,0 | м/б тыс.руб. | Обл/б тыс.руб. | Июнь-август 2014 |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства | - |  |
|  |  | Итого: |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | 2. | МКУК Краснопартизанская ПБ | 1.Побелка кочегарки 2.Чистка и ремонт дымохода 3.Утепление окон, дверей, покраска 4.Утепление окон изнутри | Чикур Е.Д Келлеров С.И. Чикур Е.Д. Шаршнёва Л.И. Шаршнёва Л.И. | 0,2 0,3 0,3 0,1 | Собственные средства | - | Апрель 2014 Апрель 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 |
|  |  | Итого: |  |  | 0,9 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Краснопартизанского

сельского поселения

от16. 05.2014 № 51

КОМИССИЯ

по подготовке и приему учреждений в осенне – зимний период  2014-2015гг.

Сидоренко Павел Яковлевич                                       Глава Краснопартизанского сельского поселения                                                           - председатель комиссии

Члены комиссии :

Келлеров Сергей Филиппович                                     специалист ЖКХ

Фидий Мария Сергеевна                                              специалист по правовой, кадровой,

архивной работе регистрационного учета

Коростилева Любовь Анатольевна                             специалист- экономист

«Утверждаю»

Глава Краснопартизанского

сельского поселения

______________ П.Я.Сидоренко

«16» 05. 2014г

Программа

по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы

к отопительному периоду 2014-2015гг

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов МКУК «Краснопартизанский СДК» и МКУК «Краснопартизанская ПБ».

2. Проверка осуществляется в отношении учреждений социальной сферы в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

4. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

6. Результаты проверки учреждений социальной сферы оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015годов согласно приложению № 2 к Программе.

7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов учреждений социальной сферы оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

8. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2014 года.

12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.

13. Учреждения, не получившие  по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

Перечень учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2014 - 2015годов

| №№ пп | Объект, подлежащий проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | МКУК «Краснопартизанский СДК» |
| 2. | МКУК «Краснопартизанская ПБ» |

Приложение № 2

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

учреждений социальной    сферы

__с.                              "____" _________________ 2014

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от «16» мая 2014 № 51, в соответствии с программой по  проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Главой Краснопартизанского сельского поселения  П.Я.Сидоренко от «16» 05. 2014

с 25. 08. 2014 по 05. 09. 2014 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок ________________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок __________________________________________________________________________________ (№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению ______________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ ______________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии ______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

8. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

______________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

9. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

______________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

______________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

12. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов ______________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

13. Задолженность за поставленные энергоресурсы

______________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

14. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

______________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

15. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

17. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

18. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

______________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта на герметизацию вводов _________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

21. Наличие запасов топлива  _________________________________________

(количество, № и дата договора)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2014 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии (учреждения), в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)