АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2024                                                     № 127			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 97 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 128 от 27.12.2018,от 02.09.2019 №67,от 21.10.2019 №78,от 26.12.2019 №93,от 20.03.2020 №53,от 02.07.2020 №84,от 04.08.2020 №101,от 24.09.2020 №112,от 11.12.2020 №128,от 29.12.2020 №139,от 03.03.2021 №27,от 11.06.2021 №60,от 09.08.2021 №85,от 15.11.2021 №18,от 28.12.2021 №41,от 09.03.2022 №34,№165 от 28.12.2022,№32 от 21.03.2023,от 27.12.2023 №216,от 21.03.2024 №47) по результатам за 1 полугодие  2024 года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          Б.А.Макаренко

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 12.07.2024  №127

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 01 июля 2024 года

отчетный период –  1 полугодие  2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Ст.инспектор Касач В.В. |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Ст.Инспектор Касач В.В. |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин |  | Ст.Инспектор Касач В.В. |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - |  | - |  | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению |  | Ст.Инспектор |  | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 110,0 | 110,0 | 63,1 | 46,9 |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению |  | Ст.Инспектор Касач В.В. |  | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения |  | Ст.Инспектор Касач В.В. |  | надлежащее содержание кладбищ |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 22,0 | 22,0 | 15,4 | 6,6 |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству |  | Ст.Инспектор Касач В.В. . |  | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 24,8 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - |  | - |  | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | межевание земельных участков |  |  | Вед.специалист Макаренко Т.С. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  |  | - | - |  | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - | - |  | - | - | 163,8 | 163,8 | 78,5 | 85,3 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 1 июля  2024 года

( 1 полугодие  2024 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 97 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 163,8 тыс.рублей. За 6 месяцев 2024 года фактически освоено 78,5 тыс.рублей или  47,9 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 72,3 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2023 №226(в редакции от 21.03.2024 №50) утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 163,8 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 85,3 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2024 год по итогам 1 полугодия  2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.