

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**02.08.2024 № 153 п. Краснопартизанский**

**Об утверждении муниципальной**

**программы Краснопартизанского сельского поселения**

**«Оборудование типовых контейнерных площадок»**

В соответствии с постановлениями Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Краснопартизанского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок» согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.03.2024 года .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения Б.А. Макаренко

Приложение №1 к постановлению

Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 02.08.2024г. № 153

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Оборудование типовых контейнерных площадок»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

«Оборудование типовых контейнерных площадок»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | – | Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения  «Оборудование типовых контейнерных площадок» (далее– Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | | – | Администрация Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Соисполнители программы | | – | отсутствуют |
| Участники программы | | – | Администрация Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Подпрограммы программы | | – | Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Краснопартизанского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты Программы | | – | отсутствуют |
| Цель программы | | – | Создание экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснопартизанского сельского поселения, улучшение санитарно-экологической обстановки. |
| Задачи программы | | – | * организация системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального образования; * устройство необходимого количества контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | | Количество контейнерных площадок Количество контейнеров |
| Этапы и сроки реализации программы | – | | срок реализации: 2024 - 2030 годы  Этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение программы | – | | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета составляет 780,0 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программы по годам составляет (тыс. рублей): | | | | |
| Год | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Выполнение мероприятий Программы предполагает наладить систему сбора ТКО, обеспечить устойчивое функционирование комплексной системы обращения с ТКО; улучшить санитарное состояние территории Краснопартизанского сельского поселения, создать более комфортные условия проживания для жителей поселка, сократить места несанкционированного размещения ТКО | | | | |

Паспорт

подпрограммы «Оборудование типовых контейнерных площадок на территории

Краснопартизанского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Краснопартизанского сельского поселения» | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | | | | |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют | | | | |
| Цели подпрограммы | – | Создание экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснопартизанского сельского поселения | | | | |
| Задачи подпрограммы | – |  | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | организация системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов устройство необходимого количества контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов муниципального образования. | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2024 - 2030 годы | | | | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета составляет  780,0 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей): | | | | |
| Год | Всего | Местный бюджет | Областно й бюджет | Федеральный бюджет |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Выполнение мероприятий Программы предполагает наладить систему сбора ТКО, обеспечить устойчивое функционирование комплексной системы обращения с ТКО; улучшить санитарное состояние территории Краснопартизанского сельского поселения, создать более комфортные условия проживания для жителей поселка, сократить места несанкционированного размещения ТКО. | | | | |

Приоритеты и цели

муниципальной политики Краснопартизанского сельского поселения в сфере обращения с ТКО

Основной целью муниципальной политики Краснопартизанского сельского поселения в сфере обращения с ТКО является создание экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснопартизанского сельского поселения, улучшение санитарно-экологической обстановки.

Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Сведения о показателях муниципальной программы и значениях приведены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе Краснопартизанского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Краснопартизаснкого сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**», подпрограмм муниципальной программыи их значениях

| № п/п | Номер и наименование  показателя | Вид показа-теля | Единица измере-ния | Значение показателя | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

|  | Муниципальная программа «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **1. Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Краснопартизанского сельского поселения** | ведомст­венный | процент | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 31 |
|  | Муниципальная подпрограмма «**Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Краснопартизанского сельского поселения**» | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.Межевание земельных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | ведомст­венный | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.2 | 1. Количество контейнерных площадок | ведомст­венный | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.3 | Количество контейнеров | ведомст­венный | шт. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Краснопартизанского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**»

Перечень

подпрограммы,основных мероприятий муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

«**Оборудование типовых контейнерных площадок**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наимено­вание основного меропри­ятия,  мероприятия ве­домственной целе­вой программы | Соисполни­тель, участ­ник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия, мероприя­тия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредствен­ный результат  (краткое описа­ние) | Последствия нереализации ос­новного мероприятия, меро­приятия муниципальной целевой   программы | Связь с показателями муниципальной  программы |
| начала  реализа­ции | оконча­ния  реали­зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «**Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Краснопартизанского сельского поселения**» | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы «Создание экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснопартизанского сельского поселения, улучшение санитарно-экологической обстановки» | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: «Устройство необходимого количества контейнерных площадок для сбора твердых  коммунальных отходов» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  Мероприятия по межеванию земельных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | 2024 | | 2030 | улучшение санитарно-экологической обстановки | ухудшение санитарно-экологической обстановки | Показатель 1. |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2:  Мероприятия по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | 2024 | | 2030 | улучшение санитарно-экологической обстановки | ухудшение санитарно-экологической обстановки | Показатель 1. |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3:  Расходы на приобретение контейнеров | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | 2024 | | 2030 | улучшение санитарно-экологической обстановки | ухудшение санитарно-экологической обстановки | Показатель 2. |

Приложение № 3

к муниципальной программе Краснопартизанского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных**»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

«**Оборудование типовых контейнерных площадок** »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | | 2024 | | 2025 | | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | х | х | х | х | | 780,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 |
| 1.1 | Подпрограмма «**Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Краснопартизанского сельского поселения**» | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | х | х | х | х | | 780,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 |
| 1.1.1 | О.М 1.1:  Мероприятия по межеванию земельных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | 951 | 0503 | 1120025980 | 244 | | 91,0 | | 0.0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 |
| 1.1.2 | ОМ 1.2.  Устройство необходимого количества контейнерных площадок для сбора ТКО | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | 951 | 0503 | 1120025990 | 244 | | 428,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 132,0 |
| 1.1.3 | ОМ1.3. Приобретение контейнеров | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | - | - | - | - | | 260,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Краснопартизанского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Муниципальная программа «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» | Всего | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 |