АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2017 г. | № 34 | п. Краснопартизанский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 16.09.2013 № 80 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  «Краснопартизанское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление применяется  к правоотношениям возникшим с 01.01.2017года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности глава

Администрации Краснопартизанского

сельского поселения	                                                      П.Я.Сидоренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 14.03.2017 №34

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» была утверждена  постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения 10.10.2013 № 92.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Краснопартизанского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-срезка, подсыпка, планировка  и употребление неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см  по улице Центральной до молочно-товарного пункта;

-устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах по ул.Садовая;

-подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин  по улице Центральная;

-устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия по ул.Южная;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 89.12.2015 № 138

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 1 основное  мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» .Предусмотрено 1 основное мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 558,7 тыс. руб., израсходовано 520,8 тыс. руб. (93,2 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 95,5 тыс. руб., израсходовано – 95,5 тыс. руб.(100,0%); за счет средств бюджета поселения план – 463,2 тыс. руб., израсходовано – 425,3 тыс. руб. (91,8 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 548,7 тыс. руб., фактически расходовано – 520,8 тыс. руб. (94,9%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 95,5 тыс. руб., израсходовано – 95,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 10,0 тыс. руб., фактически расходы составили 00,0 тыс. руб. (Денежные средства с областного бюджета не выделялись из-за отсутствия ПСД.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 32,1 %; плановый показатель – 32,1 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,8 км, плановый показатель – 0,8 км., в  связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.12.2015 № 138 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 24.02.2016 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 92 «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2016 №39 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 92 «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Краснопартизанского сельского поселения и в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=520,8:558,7 х100%=93,2%

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2016 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Краснопартизанского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2016 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 32,1 | 32,1 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,8 | 0,8 | показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | человек | - | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1кат Келлеров С.Ф. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая срезка, подсыпка, планировка и употребление неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см по улице Центральной до молочно-товарного пункта; -устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах по ул.С; -подсыпка, планировка и упло тнение щебеночных и гравийных обочин по улице Центральная; -заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, по улице Садовая; -устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия по ул.Южная; | были выполнены следующие виды работ: -срезка, подсыпка, планировка и употребление неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см по улице Центральной до молочно-товарного пункта; -устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах по ул.С; -подсыпка, планировка и упло тнение щебеночных и гравийных обочин по улице Центральная; -заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, по улице Садовая; -устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия по ул.Южная; | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1кат Келлеров С.Ф. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Ремонт автомобильных дорог | Произведен ремонт внутрипоселковых дорог |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР» | Специалист 1кат Келлеров С.Ф. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР | - | - |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

на 2014-2020 годы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,5 | 73,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 305,8 | 302,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 369,2 | 365,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,5 | 73,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 295,7 | 292,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 369,2 | 365,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,5 | 73,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 295,7 | 292,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 10,1 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,1 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 10,1 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,1 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.